CS308 MAISON — Story 16 & Story 17 Uygulama Rehberi
(Backend + Frontend + Test + Commit Planı)

Bu doküman, ekipte Story 16 (Order Creation) ve Story 17 (Invoice PDF + Email) sorumluluğu olan kişilerin mevcut codebase üzerinde güvenli şekilde ilerlemesi için hazırlanmıştır. Amaç: Var olan Sprint 1–2–3 akışını BOZMADAN, sadece ilgili yerleri genişleterek feature’ları tamamlamak.

0) Hızlı Özet: Story’ler ne istiyor?

Story 16 — Order Creation, Stock Update, Cart Finalization

Ödeme başarılı olduktan sonra Order kaydı oluşmalı.

OrderItem(lar) oluşturulmalı (satın alınan her ürün için).

Ürün stokları doğru şekilde azaltılmalı.

Cart sadece order başarıyla oluştuysa temizlenmeli/finalize edilmeli.

Story 17 — Invoice PDF ve Email Delivery

Order başarılı olduktan sonra invoice PDF üretilmeli.

Payment success ekranında invoice gösterilmeli (görüntüleme/indirme).

Invoice PDF kullanıcıya email ile gönderilmeli (kurs-safe: SMTP varsa gerçek, yoksa mock/console fallback).

Invoice içeriği: product name, product id, quantity, total price, address snapshot, customer full name.

1) Koda Nereden Gireceksiniz? (Dosya Haritası)

Aşağıdaki dosyalar Story 16/17 için tipik olarak dokunulacak yerlerdir. İsimler repoya göre küçük farklılık gösterebilir, ama mantık aynıdır.

Backend

backend/prisma/schema.prisma  → Order / OrderItem modelleri, gerekirse AddressSnapshot alanı

backend/prisma/seed.ts        → Demo veri (ürün, kullanıcı, stok) güncellemeleri

backend/src/routes/orders.ts  → Order endpoint’leri (create, list, detail, invoice download vs.)

backend/src/services/orderService.ts  → Transaction: order oluşturma, stock düşme, cart finalize

backend/src/utils/pdf.ts      → Invoice PDF üretimi (PDFKit vb.)

backend/src/utils/email.ts    → Email gönderimi (Nodemailer vb.) / fallback

backend/src/middleware/auth.ts → JWT auth (order create endpoint’i login gerektirir)

Frontend

frontend/src/pages/Checkout.tsx   → Order Summary (cart verisini reuse) + checkout akışı

frontend/src/pages/Payment.tsx    → Mock card form + validation + submit

frontend/src/pages/PaymentSuccess.tsx (varsa) → Invoice gösterimi/indirme + order confirmation

frontend/src/context/CartContext.tsx → Cart state (login/guest merge logic BOZULMAMALI)

frontend/src/services/api.ts → Order create / invoice fetch endpoint çağrıları

2) Story 16 — Uygulama Planı (Adım Adım)

2.1 Veri Modeli (Prisma)

Order: userId, totalAmount, currency, status, createdAt, addressSnapshot (Story 14 ile uyumlu)

OrderItem: orderId, productId, productNameSnapshot, unitPriceSnapshot, quantity, lineTotal

Not: Snapshot alanları (name/price) geçmiş order’ların gelecekte değişen product bilgileriyle bozulmaması için önerilir.

Öneri: Order oluşturma sırasında cart’taki ürünleri okurken aynı transaction içinde stok düşürün. Stok yetersizse transaction rollback olmalı (order oluşmamalı).

2.2 Endpoint Tasarımı (Minimal ama yeterli)

POST /orders  → payment valid ise order create (Story 16 core)

GET  /orders  → user order list (Story 18/Order history için altyapı)

GET  /orders/:id → order detail + items

2.3 Transaction Akışı (Backend Service)

1) Kullanıcı login mi? (auth middleware)

2) Cart’ı DB’den getir (authenticated cart).

3) Her cart item için product stock kontrol et.

4) Order kaydı oluştur.

5) OrderItem’ları oluştur.

6) Product stock’u azalt.

7) Cart’ı temizle (sadece başarıyla tamamlandıysa).

8) Response: orderId + summary döndür.

2.4 Test Checklist (Story 16)

Cart boşken order oluşturma reddediliyor mu?

Stock yetersizken order oluşmuyor mu? (rollback)

Başarılı order sonrası stock gerçekten azalmış mı?

Başarılı order sonrası cart temiz mi?

Order list/detail endpoint’leri sadece login user için çalışıyor mu?

3) Story 17 — Uygulama Planı (Adım Adım)

3.1 Invoice PDF Üretimi (Backend)

Order + OrderItems + user bilgilerini tek yerde topla.

PDF içerik alanları: productName, productId, quantity, total, addressSnapshot, fullName.

PDF’in dosya adı: invoice_<orderId>.pdf gibi deterministik olsun.

3.2 Invoice Endpoint

GET /orders/:id/invoice  → PDF stream olarak dön (Content-Type: application/pdf).

Auth zorunlu: sadece order sahibi erişebilsin.

3.3 Email Delivery

Order başarılı olduktan sonra email gönder (async/await).

SMTP env yoksa: fallback olarak console.log ile 'mock sent' yaz (ders safe).

Eğer SMTP kullanılıyorsa: attachment olarak PDF ekle.

3.4 Frontend: Payment Success Ekranı

Order success ekranında: 'Download Invoice' butonu → /orders/:id/invoice çağırır.

Kullanıcıya orderId, toplam tutar, teslimat adresi snapshot gösterilebilir.

UI sade kalmasın: ama mevcut tasarım dilini bozmayın (tipografi/spacing).

3.5 Test Checklist (Story 17)

Invoice endpoint PDF döndürüyor mu? (tarayıcıda açılıyor mu)

PDF içeriği gerekli alanları barındırıyor mu?

Email gönderimi env varsa çalışıyor mu? env yoksa fallback log var mı?

Order olmayan / başkasının order’ı için invoice erişimi engelleniyor mu?

4) Story 14 ile Çakışma Olmasın (Şimdiden Uyum)

Story 14 sizde ayrı kişi tarafından yapılacak. Story 16/17 yazarken Story 14’ü engellememek için şu prensipleri izleyin:

Order içine 'addressSnapshot' gibi bir alan koyun (JSON veya ayrı kolonlar).

Checkout’ta address şu an order-specific form olabilir; ileride 'default address' seçeneği eklenecek.

Invoice üretirken adresi user profilinden değil, order.addressSnapshot’tan okuyun (profil değişse de eski order bozulmasın).

5) Çalıştırma ve Hızlı Doğrulama (Story 16/17 için)

Backend (özet)

cd backend
cp .env.example .env   # sonra DATABASE_URL, JWT_SECRET ayarla
npm install
npm run db:generate
npm run db:migrate
npm run db:seed
npm run dev

Frontend (özet)

cd frontend
cp .env.example .env   # VITE_API_URL=http://localhost:4000
npm install
npm run dev

Manual test akışı

Login ol → cart’a ürün ekle

Checkout → Payment (mock) → Success

Order oluştu mu? stock azaldı mı? cart temizlendi mi?

Invoice indiriliyor mu?

Email: SMTP yoksa console fallback var mı?

6) GitHub / Commit: Story 16 & 17’yi Nasıl Paylaştıracağız?

Amaç: Story 16 ve Story 17’yi yapan kişiler kendi commit’lerini net atabilsin diye dosya kapsamını sınırlamak.

Story 16 için commit kapsamı (öneri)

backend/prisma/schema.prisma (Order/OrderItem ekleri)

backend/src/services/orderService.ts

backend/src/routes/orders.ts (veya ilgili route)

backend/src/types/* (gerekirse)

backend/src/tests/* (varsa yeni testler)

Story 17 için commit kapsamı (öneri)

backend/src/utils/pdf.ts

backend/src/utils/email.ts

backend/src/routes/orders.ts (invoice endpoint ekleri)

frontend/src/pages/PaymentSuccess.tsx (veya ilgili sayfa)

frontend/src/services/api.ts (invoice download çağrısı)

Commit mesaj örnekleri

feat(story16): create orders with stock update and cart finalization
feat(story17): generate invoice PDF and email delivery (mock-safe)
test(story16): add order creation unit tests
docs: update README for order and invoice flow

7) En Sık Yapılan Hatalar (Kısa)

Cart merge/login senkronizasyonunu bozmak (CartContext/AuthContext logic’e dokunurken dikkat).

Order oluşturup stok düşürmeyi transaction dışında yapmak (yarım kalırsa DB bozulur).

Invoice’da adresi user profilinden okumak (Story 14 gelince eski order’lar bozulur).

Email için SMTP zorunlu sanmak (ders ortamı için fallback şart).