CS308 — Sprint 3 & Sprint 4 Yol Haritası ve Kod Eşleştirme Rehberi
(MAISON Codebase)

Sürüm notu: Bu doküman, güncel MAISON codebase’i temel alarak Sprint 3’te yapılanları özetler ve Sprint 4 story’lerini kod dosyalarıyla eşleştirip uygulanabilir bir plan çıkarır. Tarih: 2026-05-03.

1) Bu dokümanın amacı

Sprint 3’te teslim edilen purchase-flow (cart → checkout → payment → order → invoice/email) yapısını hızlıca hatırlatmak.

Sprint 4 story’lerini tek tek ele alıp: (a) mevcut codebase’de karşılığı var mı, (b) yoksa nereye eklenmeli sorularını netleştirmek.

Ekip arkadaşlarının ‘hocanın kodsal soruları’ karşısında: “Hangi dosyada ne var?” sorusuna anında cevap verebilmesini sağlamak.

Sprint 4 geliştirmeleri için minimum riskli (codebase’i bozmayan) bir branch/PR planı önermek.

2) Mevcut teknoloji ve mimari (kısa)

Frontend: React + TypeScript + Vite + Tailwind (frontend/).

Backend: Node.js + Express + TypeScript (backend/).

DB: PostgreSQL + Prisma ORM (backend/prisma/schema.prisma).

Auth: JWT; frontend token saklama + backend auth middleware.

Test: Backend Jest (backend/src/tests/*), Frontend Vitest (frontend/src/tests/*).

3) Sprint 3 — Teslim edilen işler (Story 13–18)

3.1 Checkout + Payment akışı (Story 13 & 15)

Cart sayfasından ‘Proceed/Continue to Payment’ ile checkout/purchase flow başlar.

Checkout tarafında order summary gösterilir, ardından payment form ile mock ödeme alınır.

Payment validation hem frontend hem backend tarafında yapılır (card number / expiry / cvv).

3.2 Address mantığı (Story 14)

Account/Profile alanında adres yönetimi vardır (kullanıcı default adres ekleyebilir/düzenleyebilir).

Checkout’ta kayıtlı adres veya order-specific (one-time) adres seçimi hedeflenir.

Order’a ‘snapshot’ adres yazılması hedeflenir (profil değişse bile eski sipariş adresi etkilenmez).

3.3 Order + Stock + Cart finalization (Story 16)

Başarılı ödeme sonrası Order ve OrderItem kayıtları oluşturulur.

Satın alınan ürünlerin stock değeri düşer.

Cart ancak order success sonrası temizlenir/finalize edilir.

3.4 Invoice PDF + email (Story 17)

Order success ekranında invoice gösterimi/hedefi vardır.

Backend invoice PDF üretir ve email ile kullanıcıya gönderir (test/dev için Ethereal gibi SMTP kullanılabilir).

İçerik: product name/id, quantity, total price, address, customer full name.

3.5 Landing + Account enhancements (Story 18)

Landing’de ürün keşfi (search/sort/filter) ve account alanında daha zengin içerik hedeflenir.

UI/UX iyileştirmeleri ve navigasyon düzenlemeleri bu story’nin kapsamındadır.

4) Sprint 4 — Story’ler ve codebase’de mevcut durum

Aşağıda her Sprint 4 story için: Amaç → Mevcut durum (var/yok) → Nerede (dosya eşleştirme) → Yapılacaklar planı verilmiştir.

4.1 Story 19–22: Wishlist (Model + Backend + UI)

Story 19 (DB + Backend): Wishlist ve WishlistItem modelleri schema.prisma içinde bulunuyor. Backend tarafında wishlist endpoint’leri mevcut.

Story 20 (UI create + naming): Wishlist oluşturma UI’si ve duplicate name engeli hedefi mevcut akışla tamamlanabilir.

Story 21 (Add/Remove products): Product detail sayfasında ‘Add to Wishlist’ aksiyonu ve remove akışı gerekir.

Story 22 (Wishlist page): Wishlist detail sayfasında ürün listeleme + product detail’e navigasyon gerekir.

Kod eşleştirme (mevcut):

DB modelleri: backend/prisma/schema.prisma → model Wishlist, WishlistItem

Backend endpoint: backend/src/routes/wishlist.ts (create/list/delete wishlist + add/remove items + list items)

Frontend sayfaları: frontend/src/pages/Wishlist.tsx (wishlist list/detail), frontend/src/pages/ProductDetail.tsx (add-to-wishlist UI/logic)

Frontend servis: frontend/src/services/api.ts (wishlist endpoint çağrıları burada toplanır)

4.2 Story 23–26: Comment + Rating eligibility + pending + sorting

Story 23: Yalnızca delivered-order koşulunu sağlayan kullanıcı comment/rating yapabilmeli.

Story 24: Comment ‘pending’ olarak kaydedilmeli; public görünmemeli.

Story 25: Rating kaydı sonrası average rating ve count güncellenmeli.

Story 26: Sadece accepted comments gösterilmeli + rating/popularity sort opsiyonu olmalı.

Kod eşleştirme (mevcut):

Backend: backend/src/routes/reviews.ts — eligibility kontrolü, comment pending oluşturma, product_manager approve endpoint’i, rating hesap güncelleme, accepted-only listing

DB: backend/prisma/schema.prisma — model Comment (status), Rating; Product içinde ratingAverage/ratingCount benzeri alanlar

Frontend: frontend/src/pages/ProductDetail.tsx — comment/rating UI; landing/search sort için frontend/src/pages/Shop.tsx + ürün grid bileşenleri

4.3 Story 27–34: Sales Manager/Admin panel + Orders/Revenue/Refund

Bu blok (27–34) gerçek bir ‘admin area’ gerektiriyor: role-based auth + admin routes + admin UI tab’leri.

Mevcut codebase’de ‘sales_manager’ rolü ve admin UI tab yapısı Sprint 4 kapsamına göre henüz açık/eksik olabilir.

Not: reviews.ts içinde ‘product_manager’ gibi bir rol kontrolü görülebilir; Sprint 4’te istenen rol adı ‘sales manager’ ise isim standardizasyonu gerekebilir.

Bu story’ler için önerilen mimari yerleşim:

DB: schema.prisma → User.role (enum) + Order/OrderItem + RefundRequest gibi yeni modeller/alanlar.

Backend routes: backend/src/routes/admin.ts (veya routes/products-admin.ts, routes/orders-admin.ts)

Backend services: backend/src/services/admin/* (product edit, discount update, order list/filter, invoice download, revenue calc, refund actions)

Frontend admin: frontend/src/pages/Admin/* (ProductsTab, OrdersTab, RefundsTab) + route protection (ProtectedRoute benzeri)

Email notifications: backend tarafındaki email helper’ını reuse ederek Story 29 tetiklenebilir.

5) Sprint 4 için uygulanabilir geliştirme planı (güvenli ve sprint-uyumlu)

5.1 Ön hazırlık (1 defa)

Branch stratejisi: Her story için feature branch aç → PR ile main’e merge.

Kod standardı: Yeni endpoint ekleniyorsa routes/ + services/ + validators/ + tests/ setini beraber düşün.

DB migration: schema.prisma değişince prisma migrate dev ile migration oluştur; seed güncellemesi gerekiyorsa prisma/seed.ts’yi güncelle.

5.2 Story’leri fazlara bölme (öneri)

Faz A: Wishlist (19–22) → UI polish + edge-case’ler (out-of-stock ekleme, remove, detail navigation).

Faz B: Reviews/Rating (23–26) → admin approve flow + rating sort + accepted-only display doğrulaması.

Faz C: Admin temel (27–28) → role + redirect + admin panel iskelet + product edit/discount.

Faz D: Email/Orders/Revenue (29–32) → discount email notification + orders tab + invoice download + date filtering + revenue chart.

Faz E: Refund (33–34) → refund request model + admin actions + rules + stock rollback.

6) ‘Hoca sorarsa’ hızlı cevap rehberi (dosya nerede?)

Auth / JWT: backend/src/routes/auth.ts, backend/src/middleware/auth.ts, frontend/src/context/AuthContext.tsx

Cart guest + user merge: backend/src/routes/cart.ts, backend/src/services/cartService.ts, frontend/src/context/CartContext.tsx

Checkout/Payment: frontend/src/pages/Checkout.tsx, frontend/src/pages/Payment.tsx; backend tarafında payment validation/endpoint ilgili route/service

Order/Invoice: backend/src/routes/orders.ts + backend/src/routes/invoices.ts; invoice PDF generator + email sender helper’ları

Wishlist: backend/src/routes/wishlist.ts + frontend/src/pages/Wishlist.tsx + ProductDetail add-to-wishlist bölümü

Comment/Rating: backend/src/routes/reviews.ts + frontend ProductDetail comment/rating bölümü

7) Test stratejisi (Sprint 4 için)

7.1 Backend unit tests (Jest)

Hedef: Minimum 25+ test case (proje dokümanı gereği). Mevcut test suite’i 60+ test ile iyi bir baz sunar; Sprint 4’te yeni feature geldikçe artırılmalı.

Yeni story eklerken: validator testleri (Zod), service logic testleri (pure function), route guard testleri (role/access) eklenmeli.

7.2 Frontend tests (Vitest)

Smoke test: sayfa render + temel form alanları.

Flow test: cart → checkout → payment → success gibi user flow’ları mocking ile test et.

Wishlist: create/list/add/remove akışlarını minimal test et (API mock).

Admin panel story’leri geldikçe: admin routing + role redirect + tab rendering testleri eklenmeli.

8) Sprint 4’te kritik riskler ve dikkat notları

Role isim standardizasyonu: product_manager vs sales_manager — tek isimde uzlaşın; seed + middleware + UI redirect’leri buna göre kurun.

Email teslimi: Ethereal ‘gerçek inbox’ değildir; gerçek mail için SMTP provider gerekir. Kurs gereksinimine göre demo yeterli olabilir.

Image mapping: ‘Image unavailable’ genelde seed’de URL boş/yanlış ya da frontend mapping uyumsuzluğu; seed’i standardize edin.

Refund/cancel stock: sadece order status & date rules ile çalışmalı; aksi halde stock yanlış güncellenir.

9) Next steps (özet)

Sprint 4’te önce wishlist + reviews polish (19–26) → sonra admin panel temelini kur (27–28).

Ardından discount email (29) ve orders tab + invoice download/filter + revenue chart (30–32).

En son refund request + rules + stock rollback (33–34).

Her story sonunda: (1) API endpoint’ler test edildi mi, (2) UI flow bozuldu mu, (3) test suite çalışıyor mu?